DIGITAL WALLET & QR PAYMENT SYSTEM

1. Tổng quan dự án

1.1. Tên dự án

Digital Wallet & QR Payment System

1.2. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống ví điện tử mô phỏng cho phép người dùng:

- Đăng ký tài khoản.

- Đăng nhập.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Tạo và quản lý ví điện tử.

- Nạp tiền vào ví.

- Rút tiền khỏi ví.

- Chuyển tiền giữa các ví.

- Chuyển tiền thông qua QR Code.

- Tạo QR nhận tiền.

- Tạo QR thanh toán.

- Quét QR để thực hiện thanh toán.

- Xem lịch sử giao dịch.

- Xem chi tiết giao dịch.

- Quản lý PIN giao dịch.

- Quản lý thiết bị/phiên đăng nhập.

- Nhận thông báo khi có giao dịch.

- Chống giao dịch trùng lặp.

- Đảm bảo tính nhất quán số dư.

- Xử lý giao dịch đồng thời.

- Ghi nhận Ledger cho từng giao dịch.

- Quản lý Idempotency Key.

- Rate limiting.

- Audit log.

- Phân quyền USER/ADMIN.

- Admin quản lý người dùng, ví và giao dịch.

Dự án được xây dựng theo hướng production-like nhằm thể hiện các kỹ năng Java Backend thực tế thay vì chỉ xây dựng CRUD cơ bản.

2. Kiến trúc tổng thể

2.1. Kiến trúc giai đoạn đầu

Sử dụng:

Modular Monolith

Frontend:

React + TypeScript

↓

Backend:

Java 21 + Spring Boot

↓

Database:

PostgreSQL

↓

Redis

↓

Docker

Mục tiêu của giai đoạn đầu là tập trung giải quyết chính xác nghiệp vụ tài chính trước khi tách Microservices.

3. Các module chính

Hệ thống bao gồm các module:

- Authentication & Authorization

- User Management

- Wallet Management

- Deposit

- Withdrawal

- Money Transfer

- Transaction Management

- Ledger

- QR Payment

- Transaction PIN

- Notification

- Idempotency

- Redis Cache

- Rate Limiting

- Audit Log

- Admin

- Frontend

- Testing

- Docker

- CI/CD

- Monitoring

- Documentation

PHASE 0 – PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ

Thời gian dự kiến: 2 ngày

Mục tiêu

Xác định chính xác hệ thống cần làm gì trước khi viết code.

0.1. Xác định Actor

USER

Người sử dụng ví điện tử.

Có thể:

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Xem ví.

- Nạp tiền.

- Rút tiền.

- Chuyển tiền.

- Nhận tiền.

- Quét QR.

- Tạo QR.

- Xem lịch sử.

- Xem profile.

- Đổi PIN.

ADMIN

Quản trị hệ thống.

Có thể:

- Xem user.

- Khóa/mở khóa user.

- Xem wallet.

- Khóa/mở khóa wallet.

- Xem giao dịch.

- Tìm kiếm giao dịch.

- Xem audit log.

- Theo dõi hệ thống.

0.2. Xác định trạng thái giao dịch

Transaction:

- PENDING

- PROCESSING

- SUCCESS

- FAILED

- CANCELLED

0.3. Xác định loại giao dịch

Transaction Type:

- DEPOSIT

- WITHDRAW

- TRANSFER

- PAYMENT

- REFUND

0.4. Xác định Currency

Phiên bản đầu tiên:

VND

Có thể mở rộng:

- VND

- USD

- EUR

nhưng không cần triển khai multi-currency ngay.

0.5. Xác định Business Rule

Ví dụ:

- Số dư không được âm.

- Không thể chuyển tiền cho chính mình.

- Số tiền giao dịch > 0.

- Người gửi phải có đủ số dư.

- Wallet phải ACTIVE.

- User phải ACTIVE.

- Transaction PIN phải đúng.

- Không được xử lý cùng một transaction nhiều lần.

- Không được tạo transaction trùng.

- Mọi thay đổi số dư phải có Ledger.

- Tổng Debit và Credit của một giao dịch phải cân bằng.

- Không được cập nhật balance tùy tiện từ Frontend.

Kết quả Phase 0

Tạo:

- Requirement Document.

- Use Case.

- Business Rule.

- API list.

- ERD sơ bộ.

- Flow Diagram.

PHASE 1 – KHỞI TẠO PROJECT BACKEND

Thời gian dự kiến: 1–2 ngày

Mục tiêu

Tạo Spring Boot project chuẩn.

1.1. Tạo project

Java:

Java 21

Spring Boot:

Spring Boot 3.x

Dependencies:

- Spring Web

- Spring Data JPA

- Spring Security

- Validation

- PostgreSQL Driver

- Flyway

- Lombok

- Actuator

1.2. Cấu hình môi trường

Tạo:

- application.yml

- application-dev.yml

- application-test.yml

- application-prod.yml

Quản lý:

- Database URL

- Username

- Password

- JWT Secret

- Redis

- Logging

- Server Port

Không hard-code password.

1.3. Thiết kế package

Ví dụ:

com.wallet

auth

user

wallet

transaction

ledger

transfer

deposit

withdrawal

qr

notification

idempotency

audit

admin

common

config

security

1.4. Global Exception Handling

Tạo:

- BusinessException

- ResourceNotFoundException

- UnauthorizedException

- InsufficientBalanceException

- InvalidTransactionException

Tạo:

GlobalExceptionHandler

Response thống nhất:

{

"code": "INSUFFICIENT_BALANCE",

"message": "Insufficient wallet balance",

"timestamp": "...",

"traceId": "..."

}

1.5. Logging

Implement:

- Request log.

- Response log.

- Error log.

- Transaction log.

Không log:

- Password.

- PIN.

- JWT.

- Sensitive information.

PHASE 2 – DATABASE & DATA MODEL

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Mục tiêu

Thiết kế database đủ tốt để hỗ trợ transaction và ledger.

2.1. Bảng users

Các trường:

- id

- username

- email

- phone

- password_hash

- full_name

- status

- role

- created_at

- updated_at

Status:

- ACTIVE

- LOCKED

- INACTIVE

Role:

- USER

- ADMIN

2.2. Bảng wallets

Các trường:

- id

- wallet_number

- user_id

- balance

- currency

- status

- version

- created_at

- updated_at

Status:

- ACTIVE

- LOCKED

- CLOSED

version dùng cho Optimistic Locking.

2.3. Bảng transactions

Các trường:

- id

- transaction_code

- type

- status

- source_wallet_id

- destination_wallet_id

- amount

- currency

- description

- reference

- created_at

- completed_at

Transaction Code phải unique.

2.4. Bảng ledger_entries

Các trường:

- id

- transaction_id

- wallet_id

- entry_type

- amount

- created_at

Entry Type:

- DEBIT

- CREDIT

Ví dụ:

Nguyễn chuyển Lan 500.000:

Nguyễn:

DEBIT 500.000

Lan:

CREDIT 500.000

2.5. Bảng idempotency_keys

Các trường:

- id

- key

- user_id

- request_hash

- response

- status

- created_at

- expired_at

Dùng để chống request trùng.

2.6. Bảng refresh_tokens

Lưu:

- id

- user_id

- token

- expires_at

- revoked

- created_at

2.7. Bảng transaction_pins

Lưu:

- user_id

- pin_hash

- failed_attempts

- locked_until

- updated_at

PIN không được lưu plain text.

2.8. Bảng qr_codes

Lưu:

- id

- qr_code

- type

- wallet_id

- amount

- currency

- reference

- status

- expired_at

- created_at

2.9. Bảng notifications

Lưu:

- id

- user_id

- title

- content

- type

- is_read

- created_at

2.10. Bảng audit_logs

Lưu:

- id

- user_id

- action

- resource

- resource_id

- ip_address

- user_agent

- created_at

PHASE 3 – USER REGISTRATION & AUTHENTICATION

Thời gian dự kiến: 3 ngày

Mục tiêu

Xây dựng authentication hoàn chỉnh.

3.1. Register

API:

POST /api/v1/auth/register

Input:

- username

- email

- phone

- password

- fullName

Validate:

- Username unique.

- Email unique.

- Phone unique.

- Password đủ mạnh.

Password:

BCrypt.

3.2. Login

API:

POST /api/v1/auth/login

Flow:

Username/password

↓

Validate

↓

Generate Access Token

↓

Generate Refresh Token

3.3. JWT

Access Token chứa:

- userId

- username

- role

3.4. Refresh Token

API:

POST /api/v1/auth/refresh

Cho phép lấy Access Token mới.

3.5. Logout

API:

POST /api/v1/auth/logout

Revoke refresh token.

3.6. Password

API:

POST /api/v1/auth/change-password

Yêu cầu:

- Password cũ.

- Password mới.

PHASE 4 – USER MANAGEMENT

Thời gian dự kiến: 2 ngày

Chức năng

Xem profile:

GET /api/v1/users/me

Update profile:

PUT /api/v1/users/me

Cho phép thay đổi:

- Full name.

- Phone.

- Email.

Không cho phép user tự thay đổi:

- Role.

- Status.

- Balance.

PHASE 5 – WALLET MANAGEMENT

Thời gian dự kiến: 2 ngày

5.1. Tạo wallet

Sau khi register:

User

↓

Create Wallet

↓

Wallet ACTIVE

5.2. Xem wallet

API:

GET /api/v1/wallets/me

Response:

- Wallet number.

- Balance.

- Currency.

- Status.

5.3. Wallet status

- ACTIVE

- LOCKED

- CLOSED

Nếu LOCKED:

Không được:

- Transfer.

- Withdraw.

- Payment.

PHASE 6 – DEPOSIT

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Mục tiêu

Mô phỏng việc nạp tiền.

Vì đây là project cá nhân nên chưa cần tích hợp ngân hàng thật.

Có thể mô phỏng:

User

↓

Nhập 1.000.000 VND

↓

Deposit

↓

Wallet +1.000.000

↓

Ledger CREDIT

↓

Transaction SUCCESS

API

POST /api/v1/deposits

Input:

- amount

- description

- idempotencyKey

Validate:

- amount > 0

- wallet ACTIVE

- amount <= giới hạn

Transaction

Phải sử dụng:

@Transactional

Nếu Ledger thất bại:

Wallet balance cũng phải rollback.

PHASE 7 – WITHDRAW

Thời gian dự kiến: 2 ngày

API:

POST /api/v1/withdrawals

Input:

- amount

- description

- idempotencyKey

Flow:

Check wallet

↓

Check balance

↓

Lock wallet

↓

Subtract balance

↓

Create transaction

↓

Create ledger

↓

Commit

Business Rule

Không được:

Balance < amount

Ví dụ:

Balance = 1.000.000

Withdraw = 1.500.000

→ FAILED

PHASE 8 – MONEY TRANSFER

Thời gian dự kiến: 4–5 ngày

Đây là module quan trọng nhất của project.

8.1. Transfer

API:

POST /api/v1/transfers

Request:

{

"destinationWallet": "WALLET001",

"amount": 500000,

"description": "Chuyen tien"

}

Header:

Idempotency-Key: unique-key

8.2. Flow

Sender

↓

Validate

↓

Check recipient

↓

Check balance

↓

Lock sender wallet

↓

Lock receiver wallet

↓

Debit sender

↓

Credit receiver

↓

Create Transaction

↓

Create Debit Ledger

↓

Create Credit Ledger

↓

Commit

8.3. Không cho phép

- Transfer chính mình.

- Transfer amount <= 0.

- Wallet không tồn tại.

- Wallet bị khóa.

- Không đủ balance.

- User bị khóa.

- PIN sai.

- Request trùng.

PHASE 9 – CONCURRENCY & DATA CONSISTENCY

Thời gian dự kiến: 3–4 ngày

Đây là phần rất quan trọng để thể hiện năng lực Backend.

9.1. Race Condition

Ví dụ:

Balance:

1.000.000

Có 2 request cùng lúc:

Request A:

Transfer 800.000

Request B:

Transfer 800.000

Nếu xử lý sai:

A thấy 1 triệu.

B cũng thấy 1 triệu.

Cả hai đều thành công.

→ Balance âm hoặc sai.

9.2. Optimistic Locking

Dùng:

@Version

Nếu hai request cùng update:

Một request thành công.

Request còn lại phát hiện version thay đổi.

9.3. Pessimistic Locking

Có thể sử dụng:

SELECT ... FOR UPDATE

Khi xử lý financial transaction.

9.4. Transaction Isolation

Nghiên cứu và áp dụng:

- READ COMMITTED

- REPEATABLE READ

Xác định isolation phù hợp với nghiệp vụ.

9.5. Test concurrent transfer

Viết test:

100 request cùng lúc.

Kiểm tra:

- Không âm balance.

- Không mất tiền.

- Tổng tiền trước = tổng tiền sau.

PHASE 10 – DOUBLE ENTRY LEDGER

Thời gian dự kiến: 3 ngày

Đây là phần giúp project khác biệt so với CRUD wallet thông thường.

10.1. Nguyên tắc

Mọi giao dịch tài chính phải tạo Ledger.

Ví dụ:

Nguyễn:

DEBIT 500.000

Lan:

CREDIT 500.000

Tổng:

DEBIT = 500.000

CREDIT = 500.000

10.2. Không được

Chỉ update:

wallet.balance -= 500000

mà không có transaction record.

10.3. Ledger dùng để

- Audit.

- Kiểm tra tiền.

- Reconciliation.

- Điều tra transaction lỗi.

- Tính lịch sử thay đổi balance.

PHASE 11 – TRANSACTION HISTORY

Thời gian dự kiến: 2 ngày

API:

GET /api/v1/transactions

Hỗ trợ:

- Pagination.

- Sorting.

- Filter type.

- Filter status.

- From date.

- To date.

- Amount range.

Transaction Detail

GET:

/api/v1/transactions/{transactionCode}

Hiển thị:

- Transaction code.

- Type.

- Amount.

- Sender.

- Receiver.

- Status.

- Description.

- Created time.

- Completed time.

- Ledger entries.

PHASE 12 – TRANSACTION PIN

Thời gian dự kiến: 2 ngày

User tạo PIN:

POST /api/v1/pin

PIN:

6 digits.

Lưu:

BCrypt hash.

Khi transfer

User nhập:

PIN

↓

Backend verify BCrypt

↓

Correct → tiếp tục

Wrong → reject

Chống brute force

Sau 5 lần sai:

LOCK PIN trong một khoảng thời gian.

PHASE 13 – QR CODE

Thời gian dự kiến: 4–5 ngày

Đây là phần tạo điểm nhấn cho project.

13.1. Personal QR

User có một QR cố định.

Ví dụ QR chứa:

walletId=123456

Người khác scan:

↓

Resolve wallet

↓

Hiển thị:

Nguyễn Hoàng Nguyên

Wallet: ****1234

↓

Nhập amount

↓

Confirm

↓

Transfer

13.2. Payment QR

QR có thể chứa:

- walletId

- amount

- currency

- reference

- expiration

Ví dụ:

walletId=123456

amount=150000

currency=VND

reference=ORDER123

expiresAt=...

Người scan không cần nhập amount.

13.3. QR API

POST:

/api/v1/qr/personal

POST:

/api/v1/qr/payment

POST:

/api/v1/qr/resolve

13.4. QR expiration

Payment QR có thể hết hạn.

Ví dụ:

5 phút.

Sau khi hết hạn:

→ Không thanh toán được.

PHASE 14 – IDEMPOTENCY

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Đây là phần rất quan trọng trong hệ thống thanh toán.

Vấn đề

User bấm Transfer.

Request gửi đi.

Network timeout.

User tưởng request thất bại.

Bấm Transfer lần nữa.

Nếu backend không xử lý:

Có thể chuyển tiền 2 lần.

Giải pháp

Client gửi:

Idempotency-Key: ABC123

Backend lưu request.

Nếu request ABC123 gửi lại:

→ Không thực hiện transaction lần nữa.

→ Trả lại response cũ.

PHASE 15 – REDIS

Thời gian dự kiến: 3 ngày

Redis dùng cho:

15.1. Idempotency

Lưu temporary key.

15.2. Rate limiting

Ví dụ:

Một user chỉ được:

100 request/phút.

15.3. Refresh token

Có thể quản lý session/token.

15.4. Cache

Cache:

- User profile.

- Wallet information không nhạy cảm hoặc có chiến lược invalidation rõ ràng.

Không tùy tiện cache balance vì có nguy cơ stale data.

PHASE 16 – RATE LIMITING

Thời gian dự kiến: 1–2 ngày

Chống:

- Spam API.

- Brute force.

- DDoS mức đơn giản.

Ví dụ:

Login:

5 request/phút/IP.

Transfer:

30 request/phút/user.

PHASE 17 – NOTIFICATION

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Sau khi transfer:

Sender:

"Bạn đã chuyển 500.000 VND"

Receiver:

"Bạn nhận được 500.000 VND"

Notification

- In-app notification.

- Có thể mở rộng email.

- Có thể mở rộng WebSocket.

Notification status

- UNREAD

- READ

API:

GET /api/v1/notifications

PUT /api/v1/notifications/{id}/read

PHASE 18 – AUDIT LOG

Thời gian dự kiến: 2 ngày

Ghi lại các hành động quan trọng:

- Login.

- Logout.

- Change password.

- Create wallet.

- Deposit.

- Withdraw.

- Transfer.

- Create QR.

- Update profile.

- Admin lock wallet.

- Admin lock user.

Lưu:

- User.

- Action.

- IP.

- User Agent.

- Timestamp.

- Resource.

PHASE 19 – ADMIN MODULE

Thời gian dự kiến: 3–4 ngày

Admin Dashboard.

19.1. User Management

Admin có thể:

- Search user.

- View user.

- Lock user.

- Unlock user.

- View wallet.

- View transaction.

19.2. Wallet Management

Admin:

- Search wallet.

- View balance.

- Lock wallet.

- Unlock wallet.

19.3. Transaction Management

Admin:

- Search transaction.

- Filter status.

- Filter type.

- Filter date.

- View detail.

19.4. Audit Log

Admin xem:

- Login.

- Transfer.

- Wallet changes.

- Administrative action.

PHASE 20 – FRONTEND

Thời gian dự kiến: 7–10 ngày

Frontend:

React + TypeScript

20.1. Login Page

Có:

- Username/email.

- Password.

- Login.

- Logout.

- Refresh token.

20.2. Register Page

Fields:

- Full name.

- Username.

- Email.

- Phone.

- Password.

- Confirm password.

20.3. Dashboard

Hiển thị:

- User.

- Wallet number.

- Balance.

- Currency.

- Quick actions.

Buttons:

- Deposit.

- Withdraw.

- Transfer.

- Scan QR.

- Receive money.

- Transaction history.

20.4. Deposit Page

Input:

Amount.

Confirm.

Hiển thị:

Transaction result.

20.5. Withdraw Page

Input:

Amount.

PIN.

Confirm.

20.6. Transfer Page

Nhập:

- Wallet number.

- Amount.

- Description.

- PIN.

Confirm.

20.7. QR Receive

Hiển thị:

Personal QR.

Cho phép:

- Copy wallet number.

- Download QR.

20.8. QR Scanner

Sử dụng camera.

Flow:

Scan

↓

Decode QR

↓

Resolve QR

↓

Show recipient

↓

Confirm

↓

Enter PIN

↓

Transfer

20.9. Transaction History

Hiển thị:

- Incoming.

- Outgoing.

- Deposit.

- Withdraw.

- Payment.

Có:

- Pagination.

- Filter.

- Search.

20.10. Transaction Detail

Hiển thị:

- Transaction ID.

- Amount.

- Sender.

- Receiver.

- Status.

- Time.

- Description.

20.11. Profile

Có:

- Full name.

- Email.

- Phone.

- Username.

20.12. Security

Có:

- Change password.

- Change PIN.

- Logout.

- Session management.

PHASE 21 – TESTING

Thời gian dự kiến: 5–7 ngày

Đây là phase rất quan trọng đối với CV Backend.

21.1. Unit Test

Test:

- Service.

- Validator.

- Business rule.

- Utility.

Dùng:

JUnit 5

Mockito

21.2. Integration Test

Test:

Controller

↓

Service

↓

Repository

↓

Database

21.3. Test Database

Dùng:

Testcontainers + PostgreSQL

Không chỉ dùng H2 cho toàn bộ integration test.

21.4. Test các case quan trọng

Transfer thành công

Balance A:

1.000.000

Balance B:

500.000

Transfer:

200.000

Kết quả:

A:

800.000

B:

700.000

Insufficient balance

A:

100.000

Transfer:

200.000

→ FAILED

Transfer chính mình

→ FAILED

Wallet locked

→ FAILED

Wrong PIN

→ FAILED

Duplicate request

2 request cùng Idempotency-Key.

→ Chỉ tạo một transaction.

Concurrent transfer

100 request đồng thời.

→ Không âm balance.

Rollback

Nếu Ledger insert thất bại:

→ Wallet update phải rollback.

PHASE 22 – API DOCUMENTATION

Thời gian dự kiến: 1–2 ngày

Sử dụng:

Swagger/OpenAPI

Document:

- Authentication API.

- User API.

- Wallet API.

- Deposit API.

- Withdrawal API.

- Transfer API.

- QR API.

- Transaction API.

- Admin API.

Mỗi API phải có:

- Endpoint.

- Method.

- Request.

- Response.

- Error.

- HTTP status.

PHASE 23 – DOCKER

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Dockerize:

- Backend.

- PostgreSQL.

- Redis.

- Frontend.

Docker Compose:

wallet-backend

wallet-frontend

postgres

redis

PHASE 24 – CI/CD

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Sử dụng GitHub Actions.

Mỗi lần push:

- Checkout.

- Build.

- Run Unit Test.

- Run Integration Test.

- Build Docker Image.

Pipeline:

Git Push

↓

Build

↓

Test

↓

Package

↓

Docker Build

PHASE 25 – MONITORING

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Spring Boot Actuator.

Theo dõi:

- Health.

- CPU.

- Memory.

- HTTP request.

- Error rate.

- Response time.

Có thể mở rộng:

- Prometheus.

- Grafana.

PHASE 26 – PERFORMANCE TEST

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Dùng:

- JMeter hoặc k6.

Test:

Login

100 concurrent users.

Wallet inquiry

500 concurrent requests.

Transfer

100 concurrent transfers.

Theo dõi:

- Average response time.

- P95.

- P99.

- Throughput.

- Error rate.

PHASE 27 – SECURITY REVIEW

Thời gian dự kiến: 2 ngày

Kiểm tra:

- Password hashing.

- JWT validation.

- Authorization.

- Role-based access.

- SQL Injection.

- Input validation.

- Rate limiting.

- Brute force.

- CORS.

- Sensitive logging.

- Transaction PIN.

- Idempotency.

- Access control.

PHASE 28 – FRONTEND + BACKEND INTEGRATION

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

Test toàn bộ flow:

Register

↓

Login

↓

Create Wallet

↓

Deposit

↓

Transfer

↓

QR Payment

↓

Transaction History

↓

Logout

PHASE 29 – DEMO END-TO-END

Thời gian dự kiến: 1 ngày

Tạo 2 account:

User A

Nguyễn

Balance:

10.000.000 VND

User B

Lan

Balance:

1.000.000 VND

Demo 1 – Deposit

Nguyễn:

Deposit 5.000.000

Balance:

15.000.000

Demo 2 – Transfer

Nguyễn chuyển Lan:

500.000

Kết quả:

Nguyễn:

14.500.000

Lan:

1.500.000

Demo 3 – QR Payment

Lan tạo Payment QR:

150.000 VND

Nguyễn scan QR.

↓

Hiển thị:

Lan

150.000 VND

↓

Nhập PIN.

↓

Confirm.

↓

Payment SUCCESS.

Demo 4 – Duplicate Request

Gửi cùng Idempotency-Key 2 lần.

Kết quả:

Chỉ chuyển tiền một lần.

Demo 5 – Concurrent Transaction

Gửi nhiều request đồng thời.

Kết quả:

Không âm balance.

Không mất tiền.

PHASE 30 – DOCUMENTATION

Thời gian dự kiến: 2–3 ngày

README phải có:

30.1. Project Overview

Giới thiệu project.

30.2. Architecture

Sơ đồ:

Frontend

↓

Backend

↓

PostgreSQL / Redis

30.3. Database ERD

Đưa ERD vào README.

30.4. API Documentation

Link Swagger.

30.5. Installation

Ví dụ:

git clone ...

docker compose up -d

30.6. Demo Account

Ví dụ:

USER:

demo@example.com

ADMIN:

admin@example.com

Không đưa password thật lên repository.

30.7. Technical Highlights

README cần nhấn mạnh:

- Spring Security.

- JWT.

- PostgreSQL.

- Redis.

- Transaction management.

- Optimistic locking.

- Pessimistic locking.

- Double-entry ledger.

- Idempotency.

- QR Payment.

- Rate limiting.

- Testcontainers.

- Docker.

- CI/CD.

TỔNG THỜI GIAN DỰ KIẾN

| Phase | Nội dung | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 0 | Requirement & Design | 2 ngày |
| 1 | Backend Initialization | 1–2 ngày |
| 2 | Database | 2–3 ngày |
| 3 | Authentication | 3 ngày |
| 4 | User Management | 2 ngày |
| 5 | Wallet | 2 ngày |
| 6 | Deposit | 2–3 ngày |
| 7 | Withdrawal | 2 ngày |
| 8 | Transfer | 4–5 ngày |
| 9 | Concurrency | 3–4 ngày |
| 10 | Double Entry Ledger | 3 ngày |
| 11 | Transaction History | 2 ngày |
| 12 | Transaction PIN | 2 ngày |
| 13 | QR Payment | 4–5 ngày |
| 14 | Idempotency | 2–3 ngày |
| 15 | Redis | 3 ngày |
| 16 | Rate Limiting | 1–2 ngày |
| 17 | Notification | 2–3 ngày |
| 18 | Audit Log | 2 ngày |
| 19 | Admin | 3–4 ngày |
| 20 | Frontend | 7–10 ngày |
| 21 | Testing | 5–7 ngày |
| 22 | Swagger | 1–2 ngày |
| 23 | Docker | 2–3 ngày |
| 24 | CI/CD | 2–3 ngày |
| 25 | Monitoring | 2–3 ngày |
| 26 | Performance Test | 2–3 ngày |
| 27 | Security Review | 2 ngày |
| 28 | FE/BE Integration | 2–3 ngày |
| 29 | Demo | 1 ngày |
| 30 | Documentation | 2–3 ngày |

Tổng:

Khoảng 65–85 ngày làm việc nếu làm đầy đủ.

Tuy nhiên không nên chờ làm hết 65–85 ngày mới có sản phẩm.

MỐC HOÀN THÀNH QUAN TRỌNG

Milestone 1 – MVP

Khoảng:

2 tuần

Có:

- Register.

- Login.

- JWT.

- Wallet.

- Deposit.

- Withdraw.

- Transfer.

- Transaction History.

Đến đây đã có một Digital Wallet cơ bản.

Milestone 2 – Production-like Backend

Khoảng:

4–5 tuần

Thêm:

- Ledger.

- Idempotency.

- Optimistic/Pessimistic Lock.

- Transaction PIN.

- Redis.

- Rate limiting.

- Audit log.

- Testing.

- Swagger.

Đây là mốc quan trọng nhất đối với CV Java Backend.

Milestone 3 – Complete Product

Khoảng:

6–8 tuần

Thêm:

- React.

- QR Payment.

- QR Scanner.

- Notification.

- Admin.

- Docker.

- CI/CD.

- Monitoring.

Milestone 4 – Advanced

Khoảng:

8–10 tuần

Thêm:

- Performance test.

- Concurrent transaction test.

- Prometheus.

- Grafana.

- Security review.

- Deployment.

- Production-like configuration.

CÁC CHỨC NĂNG CUỐI CÙNG CỦA HỆ THỐNG

USER

Authentication

- Register

- Login

- Logout

- Refresh Token

- Change Password

Profile

- View profile

- Update profile

Wallet

- Create wallet

- View wallet

- View balance

- Lock wallet

- Wallet status

Money

- Deposit

- Withdraw

- Transfer

- Receive money

QR

- Personal QR

- Payment QR

- Scan QR

- Resolve QR

- QR expiration

Transaction

- Transaction history

- Transaction detail

- Filter

- Search

- Pagination

- Transaction status

Security

- JWT

- BCrypt

- Transaction PIN

- PIN retry limit

- Rate limiting

Notification

- Transaction notification

- Read/unread

ADMIN

User

- Search user

- View user

- Lock user

- Unlock user

Wallet

- Search wallet

- View wallet

- Lock wallet

- Unlock wallet

Transaction

- Search transaction

- Filter transaction

- View transaction

- View transaction ledger

Audit

- View audit log

- Search audit log

- Filter by user/action/time

BACKEND ADVANCED FEATURES

- Spring Boot

- Spring Security

- JWT

- PostgreSQL

- JPA/Hibernate

- Flyway

- Redis

- Transaction Management

- Optimistic Locking

- Pessimistic Locking

- Double-entry Ledger

- Idempotency

- Rate Limiting

- Global Exception Handling

- Validation

- Audit Log

- Logging

- Pagination

- Query Optimization

- Testcontainers

- JUnit

- Mockito

- Docker

- GitHub Actions

- Actuator

- Prometheus

- Grafana

- Performance Testing

MỤC TIÊU CUỐI CÙNG CỦA PROJECT

Sau khi hoàn thành, project phải có khả năng thực hiện flow hoàn chỉnh:

User A đăng ký

↓

Login

↓

Tạo Wallet

↓

Deposit 10.000.000 VND

↓

User B đăng ký

↓

User B tạo Wallet

↓

User B hiển thị QR

↓

User A scan QR

↓

Backend resolve QR

↓

Hiển thị thông tin User B

↓

User A nhập số tiền

↓

Nhập Transaction PIN

↓

Backend kiểm tra JWT

↓

Kiểm tra wallet

↓

Kiểm tra balance

↓

Kiểm tra Idempotency

↓

Lock wallet

↓

Debit User A

↓

Credit User B

↓

Create Transaction

↓

Create Ledger

↓

Commit Database Transaction

↓

Create Notification

↓

Response SUCCESS

↓

Frontend cập nhật balance

↓

Hai user xem Transaction History

↓

Admin có thể tra cứu Transaction

↓

Audit Log ghi nhận toàn bộ hoạt động.

Đây sẽ là flow chính để demo dự án trong CV/interview.